# 2026 3분기 제품 로드맵 회의

일시: 2026-07-16 14:00

# 참석자

김수민

이정우

박서연

# 회의 목적

3분기 제품 로드맵과 STT 연동 범위 확정

# 논의 내용

## STT 연동 우선순위

실시간 STT는 3분기 범위에서 제외

배치 STT부터 도입하기로 의견 수렴

## 출력 포맷

Markdown 미리보기 후 docx 확정 흐름 확인

# 결정 사항

docx 변환은 python-docx로 진행

STT는 입력 어댑터 자리만 우선 확보

# 미결 사항

실시간 STT 도입 시점 미정 (4분기 재논의)

STT 엔진 로컬 vs 클라우드 선택 보류 — 비용 vs 보안 이견

# 실행 항목 Action Items

| 할 일 | 담당자 | 기한 |
| --- | --- | --- |
| python-docx 렌더러 PoC 작성 | 이정우 | 2026-07-23 |
| 샘플 회의 원문 수집 | 박서연 | - |

# 다음 회의 일정

2026-07-23 14:00

# 기타·특이사항

STT 엔진 후보 벤치마크는 다음 스프린트에 진행

docx 서식은 사내 템플릿 확정 후 재검토